部门会签：

竞争性谈判文件

项目名称：济南轻骑大韩摩托车有限责任公司空压机采购

二O一七年九月

http://www.qingqi.com.cn

第一章 竞争性谈判公告

一、采购人名称：济南轻骑大韩摩托车有限责任公司

采购人地址：济南市高新区孙村片区科航路

二  采购项目名称

项目名称：济南轻骑大韩摩托车有限责任公司空压机采购

三  供应商资格要求：

1、供应商必须具备中华人民共和国注册具有独立法人资格，能够独立承担民事责任，有设计、制作、安装、调试、服务等能力设备厂商。

2、供应商近三年内做过同类或近似工程，并有良好声誉。

目前国内近3年（2014年1月至今）承做过的主流品牌项目。

1）目前主流品牌指：英格索兰，阿特拉斯。

2）证明文件：企业签署的设备合同原件的封面和带双方合同章/签字页，及合同影印件（合同价格处可以遮盖），以及所生产设备的现场使用照片/图片；

3）近五年指：2014年1月－至今。

4）响应供应商提供的业绩需真实，成交后的后续考察中，一旦发现其业绩虚夸，按废标处理。

3、供应商有备件库和售后服务人员。

4、本项目不接受联合体响应谈判。

四、采购文件组成

1、法定代表人或授权代理人签署的谈判文件响应函（附件一）

2、资格、资质证明文件

1）营业执照副本、税务登记证副本复印件加盖公章；

2）法定代表人授权委托书加盖公章（附件二）；附法人代表和授权代理人的身份证复印件；

3）ISO质量管理体系认证证书及其质量认证证明；

4）代理商需有制造商的授权（提供授权协议原件）及其他文件资料，提供复印件加盖公章；并附上制造商的营业执照复印件；

5）生产许可证等有关鉴定材料

6）响应供应商单位概况介绍；

7）供应商认为需要提交的其它文件。

3、报价文件

1）报价一览表（附件三）；

2）分项报价表（附件四）

专用工具、备品备件报价明细表（附件七）

3）谈判偏离表（附件五）

4）经验业绩表（附件六）。

五、采购报价

1、 本次采购报价为非一次性报价。

2、 报价币种为人民币。

3、报价含主件、标准附件、备品备件、安装费用、专用工具、人员培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

响应人提供设备的详细配置清单，其中包括名称、规格型号、数量、材质、产地、品牌、单价、总价、合计等。

供应商提供两年内易损坏品清单及报价，五年内执行清单价格。

4、如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

5、供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

要求供应商免费提供一套易损件（供应商方必须提供货物验收后，系统运行 12个月所需的备件、消耗品、电器元件和单机设备专用维修工具及备件清单（清单包括备件的名称、数量及单价）和相关的技术资料）。

供应商提供给采购方的产品（包括系统软件、应用软件和文档）不会侵犯任何合法的专利权、商标、工业设计、版权或其他知识产权或专有权利，并能够合法提供给采购方使用。

六、响应文件编写方式、编制的要求及评审、确定供应商的原则：

1、响应文件用A4幅面的纸张打印；“开标一览表”用A4幅面，黑体小四号字体。

2、供应商应认真阅读采购文件和本技术文件，并按要求编写响应技术文件。

3、响应技术文件至少应对相关设计和策划的“技术偏离”、“商务偏离”等做出有无说明；若有，应予以详细填写和说明。没有说明则视为没有。

4、评审、确定供应商的原则：

（1）响应文件有下列情形之一的，不予受理：

①逾期送达的或者未送达指定地点的；

②未按谈判文件要求密封的；

③供应商不具备谈判资格的。

（2）响应文件有下列情形之一的，按作废处理：

①无单位盖章、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②无法定代表人出具的授权委托书的；

③未按规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

④供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一设计项目或策划项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的。

⑤供应商名称或组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

七、响应文件密封和标记

供应商代表必须按采购文件的规定签署响应文件（正本一份、副本三份及各附件）、报价一览表，并在响应文件封面上加盖供应商单位公章。密封件在封口处加盖供应商单位公章。

八、 签订合同

1、 成交通知发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订合同。

2、 采购文件、成交供应商的响应文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

九、付款方式

1） 签订合同生效后一周内预付合同总额的30%，成交供应商向采购方开具相应金额的财务专用收据；

2）货经采购方预验收合格后发货前，支付合同总额的30%，成交供应商向采购方开具相应金额的财务专用收据；

3）设备安装调试完成，正常运行60天后，经采购方验收合格并出具验收报告后一周内支付合同总额的30%，成交供应商开具合同总金额的增值税专用发票（税率17%）；

4）预留合同总额的10%作为保证金，质保期满后1个月内支付。

十、响应文件递交截止和谈判时间、说明：

谈判报名截止日：2017年9 月 26日16:00

现场踏勘、说明时间：2017年9月27日

响应文件递交截止日：2017年10 月 10日 9：00

谈判说明：请各响应单位在9月27日携带响应文件（纸版，胶装）参加谈判；

谈判地点：济南市崇华路369号

谈判时间：2017年  10 月 10日 9:00

联 系 人： 宋钢   刘燕

联系电话：  0531-86599851  86599786

第二章  项目要求

一、项目目标及范围：

济南轻骑大韩摩托车有限责任公司新厂区生产纲领为整车设计产能为30万辆/年，摩托车发动机设计产能40万台/年。高端加工能力5万台套/年。生产工艺包含机加工、发动机装配、整车装配、试验检测中心、铝件涂装（与油箱涂装共线）、车架焊接（机器人自动焊）。本次采购项目为空压机。具体详见以下要求。

1．施工地点

济南轻骑大韩摩托车有限责任公司（高新区孙村片区科航路新工厂内）

2．交货期

要求2017年11月10日之前交货，安装时间不超过15天，完成安装调试、达到试运行状态。

3．施工内容

1）数量：空压机及干燥机一套

2）设备的设计・交付・施工・调试

3）生产准备试验的参加及运转生产开始后的质保、维修、技术服务

4．技术要求

新厂区内规划设置两个空压机站房，1号空压站房设在联合厂房一的西侧辅房内，设计总用气量71立方，计划搬迁现有的5台20立方水冷空压机，用4备1，主要供应一号联合厂房内的机加工车间、发动机装配车间和整车装配车间用气；2号空压站房设在联合厂房二的西侧辅房内，设计总用气量为30立方，计划搬迁现有的1台20立方风冷空压机、2台10立方风冷空压机（其中包括1台最高压力只能达到0.75MPa的空压机），用2备1，主要供应涂装厂房（铝件涂装车间、焊接车间、工模具车间和试制车间）、试验检测中心和联合厂房二内的CKD用气。

依据公司现有供气及空压机状态，考虑新厂区投产初期产能还达不到设计值，为充分利用现有资源、减少初期投资，建议搬迁使用状态较好的6台设备并更新1台设备：1号空压站采用4台20立方加1台10立方空压机，为联合厂房一供气。其中3台20立方水冷为搬迁，1台20立方水冷为新购，1台10立方风冷为搬迁。

5、其他要求：

1）响应供应商报价分别报总价和分项报价。

2）质量保证期：设备质保期从设备经采购方最终验收合格时开始计算12  个月。

3）设备质保期内因损坏更换的零部件按从更换完成之日起质保12个月。

4）成交供应商在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件，如果成交供应商在收到通知后7天内没有弥补缺陷，采购方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由成交供应商承担。

5）货物运抵现场后采购方应在5天内组织初步验收，并出具预验收报告；设备调试完毕正常运行60天后，采购方组织最终验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。最终依据买卖双方签订的技术协议约定的标准进行验收。

6）交货通知日期：合同规定的交货期之前15天（具体交货期以采购方的书面通知日期为准）。

7）设备出现故障，根据实际需要 2 小时内给予响应，能以电话和传真方式解决的应在 24小时内给予明确答复；如需到现场服务， 2个工作日内指派相关人员抵达采购方现场给予处理，直至故障排除；如需成交供应商外购备品备件等，视购买的交货期依据双方约定的时间及时处理。以上故障或更换的部件产生的费用由成交供应商承担。

8）设备开始正常运行后，成交供应商安排相关服务人员陪同生产 1  周。这期间若设备发生异常，成交供应商陪同生产时间应相应延长，延长时间根据协商确定。

9）在安装及调试期间，成交供应商应按照中国劳动保护法规的有关要求，确保施工安全。成交供应商在整个安装及调试期间，遵守采购方的安全规则，采取措施避免给采购方带来生命和财产的损害。

6、如供应商成交后向采购方提供的成交产品，不是供应商（成交供应商）谈判文件中所列制造商所生产的产品，或在质量、技术参数、数量、重量等与谈判成交产品不符时，采购方有权向成交供应商方（成交供应商）提出按中华人民共和国《合同法》进行索赔；或进行退货处理。买卖合同如另有约定的除外。

7、技术文件

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明，包括宣传彩页、图纸和数据等；

2）产品检测报告(如有)；

3) 技术规格偏离表（见附件）；

4) 本项目总体设计方案详细描述：

内容包括：

方案总体设计；

实施服务及技术支持；

关键技术（技术难点）及技术风险；

实施计划、工期进度、项目管理；

要求需方提供的配合；

质保期内设备的运行及日常维护，用户培训、技术支持与售后服务；

质保期外的服务方案；

5）其他资料。

8、 商务文件

1) 为使货物正常、连续地使用，应提供谈判人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格。

2) 售后服务条款；

a  提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证谈判人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

b  提供中标货物齐全的资料（必须包括中文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

c  货物出现故障后，响应及排除故障时间；

d  详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

e  响应人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

f  质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

商务条款偏离表（见附件）

4）响应人须提供能反映其财务状况的相关资料；

5)  其他

9、评分细则

评分细则

| 评审 项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应 报价 | 35分 | 满足谈判文件要求且响应价格最低的响应报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×35%×100。 |
| 技术 | 40分 | 响应方案的完整性：（8分）评价优异者得6-8分，良好者得3-5分，一般者得0-2分； |
|  |  | 偏离情况：（8分）评价优异者得6-8分，良好者得3-5分，一般者得0-2分； |
|  |  | 响应产品的稳定先进性：（8分）评价优异者得6-8分，良好者得3-5分，一般者得0-2分； |
|  |  | 响应产品安全环保节能性：（8分）评价优异者得6-8分，良好者得3-5分，一般者得0-2分； |
|  |  | 售后服务的优劣性：（8分）评价优异者得6-8分，良好者得3-5分，一般者得0-2分； |
| 商务 | 25分 | 质量体系认证（2分）：取得ISO9000认证的得2分，未取ISO9000认证或认证过期、无效的得0分。 |
|  |  | 近五年同类项目业绩（14分）： 同类摩托车主流企业空压机业绩，一份加2分；非主流摩托车生产厂家1家业绩可计1分。最高分按14分计，其它响应厂商业绩分同比降低。（提供合同业绩原件）。 |
|  |  | 质量保证期（2分）：质量保证期满足谈判文件要求的得1分，质量保证期超出谈判文件要求期限1年以上（含1年）的得2分，质量保证期不满足谈判文件要求的得0分。 |
|  |  | 交货期（2分）：交货期满足需求一览表要求的得2分，不满足者得0分。 |
|  |  | 付款方式（5分）：完全响应得5分，有1项不满足扣1分，至扣完为止。 |
| 注：1、证书以原件效验得分，否则不得分。 说明：最终计算分值保留小数点后两位。 |

第三章 附  件

附件一

响   应   函

济南轻骑大韩摩托车有限责任公司：

经研究，我方决定参加项目为济南轻骑大韩摩托车有限责任公司空压机采购竞争性谈判项目并响应。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本三份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供设备并安装、调试。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意遵守贵机构有关竞争性谈判的各项规定。

6、我方的响应文件自谈判之日起有效期为90日。

7、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

附件二

法定代表人授权委托书

济南轻骑大韩摩托车有限责任公司：

（供应商名称）法定代表人                 授权我公司                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次谈判授权代理人，全权处理此济南轻骑大韩摩托车有限责任公司空压机采购项目竞争性谈判活动的一切事宜。

特此授权。

（附法人代表和授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

附件三

报价 一 览 表

项目名称： 济南轻骑大韩摩托车有限责任公司空压机采购竞争性谈判项目

单位：元（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 总价 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

# 供应商名称：（盖章）

# 法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）

# 年    月    日

附件四

# 分项报价表

项目名称：济南轻骑大韩摩托车有限责任公司空压机采购竞争性谈判项目

单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 单 价 | 数量 | 投 标 总 价 | 最快完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

# 供应商名称：（盖章）

# 法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）

# 年    月    日

附件五

投 标 偏 离 表

项目名称： 济南轻骑大韩摩托车有限责任公司空压机采购竞争性谈判项目

| 序号 | 项目名称 | 竞争性谈判文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 竞争性谈判文件 条目号 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：包括技术偏差与商务偏差。供应商如无偏差内容，也请保留此表，注明无偏差。

# 供应商名称：（盖章）

# 法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）

# 年    月    日

附件六

经营业绩一览表

项目名称：济南轻骑大韩摩托车有限责任公司空压机采购竞争性谈判项目

| 项目名称 | 品牌 | 完成时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

# 供应商名称：（盖章）

# 法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）

# 年    月    日

附件七

# 专用工具、备品备件报价明细表

项目名称：空压机

单位：元（人民币）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） | 制造商 （产地） | 单 价 | 数量 | 总 价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： 大写： |

说明：

# 供应商名称：（盖章）

# 法定代表人或委托代表人：（签字或盖章）

# 年    月    日